🥦

NutriTrack

(nombre provisional)

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

Spec-Driven Development · SDD DevFlow · Claude Code

Versión 1.0  ·  Marzo 2026

| Documento | Plan Maestro de Desarrollo — NutriTrack |
| --- | --- |
| Estado | Borrador — v1.0 |
| Metodología | Spec-Driven Development (SDD) + TDD + Human-in-the-Loop |
| Herramientas | sdd-devflow (pbojeda) · Claude Code · GitHub · Railway/Render |
| Stack base | Node.js + TypeScript · Fastify · Prisma + Kysely · PostgreSQL + pgvector · Redis · Next.js |
| Referencia | nutritrack-prd.md · nutritrack-db-diagram.md · nutritrack-market-research.md |

# 0. Cómo leer este documento

Este plan no es una lista de tareas. Es la hoja de ruta completa que combina estrategia de producto, metodología de desarrollo y secuenciación técnica en un único documento de referencia. Está diseñado para ser leído de arriba a abajo la primera vez y consultado por sección en el día a día.

## 0.1 Estructura del plan

| # | Sección | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Principios y metodología | El "por qué" y el "cómo" de todo lo que sigue. Leer una vez, interiorizar para siempre. |
| 2 | Setup inicial | Checklist de arranque del proyecto. Se ejecuta una sola vez en el día 0. |
| 3 | Estructura de especificaciones | Cómo se organizan los docs de specs. Base de todo el SDD. |
| 4 | Fase 1 — Bot MVP | Plan detallado de la Fase 1. Épicas, features, tickets, dependencias, riesgos. |
| 5 | Fase 2 — Web | Plan de Fase 2 con prelanzamiento incluido. |
| 6 | Fase 3 — Móvil | Plan de Fase 3 y preparación para escala. |
| 7 | Pendientes estratégicos | Decisiones abiertas que necesitan definición antes de avanzar. |
| 8 | Gestión de riesgos | Mapa de riesgos por categoría con mitigación concreta. |
| 9 | Criterios de éxito | KPIs por fase con targets y métodos de medición. |

⚠ IMPORTANTE: Nombre "NutriTrack" usado como placeholder en todo el documento. El nombre, branding, modelo de negocio y plan de marketing están pendientes de definición y no bloquean el inicio del desarrollo técnico.

# 1. Principios y metodología

## 1.1 Por qué Spec-Driven Development para este proyecto

SDD no es una preferencia estética — es la respuesta correcta a tres problemas concretos de este proyecto:

| Problema sin SDD | Solución con SDD |
| --- | --- |
| El motor de estimación es el corazón del producto. Si se implementa sin spec, la lógica queda en la cabeza del desarrollador, no en la BD ni en los tests. | Cada nivel del motor (oficial / estimado / extrapolado) tiene su propia spec con criterios de aceptación medibles antes de escribir una línea de código. |
| El schema de BD es la decisión más cara de cambiar. Sin spec de datos validada primero, se descubren errores en producción. | La spec de datos (schema + migraciones + seeds) se aprueba como Fase 0 de cada épica. Ningún código de aplicación se escribe sin schema aprobado. |
| Un solo desarrollador con IA genera mucho código rápido. Sin metodología, la deuda técnica acumulada en semana 4 bloquea el proyecto en semana 8. | Los agentes de SDD (spec-creator, planner, developer, validator, reviewer) actúan como el equipo de revisión que un solo fundador no tiene. |

## 1.2 La metodología SDD DevFlow

sdd-devflow (github.com/pbojeda/sdd-devflow) implementa el flujo SDD con 9 agentes especializados, 3 skills y 4 niveles de autonomía.

### El flujo de 7 pasos para cada feature

| Step | Agente | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 0 | spec-creator | Redacta la especificación de la feature. Criterios de aceptación, edge cases, contrato de API, impacto en BD. Output: docs/specs/FXX-nombre.md |
| 1 | (Fundador) | Setup: crea branch, ticket en product-tracker, referencias cruzadas. Aprobación humana de la spec. |
| 2 | backend-planner / frontend-planner | Plan de implementación: archivos a crear/modificar, orden de tests, dependencias. Aprobación humana del plan. |
| 3 | backend-developer / frontend-developer | Implementación TDD: test rojo → código mínimo → test verde → refactor. Ciclo por cada criterio de aceptación. |
| 4 | production-code-validator + quick-scan hook | Tests + lint + build + scan automático (debug code, secrets, TODOs). Aprobación humana del commit. |
| 5 | code-review-specialist + qa-engineer | PR review completo + verificación de spec + edge cases. Aprobación humana del merge. |
| 6 | (Automático) | Cleanup: cierra ticket, actualiza product-tracker, registra decisiones en decisions.md |

### Nivel de autonomía recomendado para este proyecto

Recomendación: L2 (Trusted) — el fundador aprueba el plan y el merge. Todo lo demás corre autónomamente.

| Nivel | Nombre | Checkpoints humanos | Cuándo usar |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Full Control | Todos (5 pasos) | Primera feature, aprendiendo SDD |
| L2 ★ | Trusted | Plan + Merge (2 pasos) | Desarrollo normal — RECOMENDADO |
| L3 | Autopilot | Solo Merge | Tasks bien definidas y repetitivas |
| L4 | Full Auto | Solo CI/CD gates | Bulk tasks simples |

## 1.3 Los 6 principios inmutables (Constitución SDD)

Estos principios aplican a TODOS los agentes, TODAS las tasks, TODOS los niveles de complejidad. No son negociables.

| # | Principio | Implicación concreta para este proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spec First | No se escribe código del motor de estimación sin spec aprobada. No se crea una migración sin spec de schema aprobada. |
| 2 | Small Tasks | Una feature = un PR. Una migración de schema = su propio PR. El motor de estimación son 3 features separadas (Nivel 1, 2, 3). |
| 3 | TDD | El cálculo nutricional se testea primero con datos conocidos (USDA ground truth). Red → Green → Refactor sin excepciones. |
| 4 | Type Safety | TypeScript strict mode. Schemas Zod en todos los boundaries de API. Sin "any" en el motor de cálculo nutricional. |
| 5 | English Only | Todo el código, commits, specs, tickets y comentarios de código en inglés. Los documentos de producto en español. |
| 6 | Reuse Over Recreate | Antes de crear un nuevo endpoint, verificar si existe. Antes de crear una nueva tabla, verificar si encaja en el schema. El database-architect agent revisa antes de cada ADR. |

## 1.4 Memoria del proyecto — el quinto pilar

sdd-devflow mantiene 4 archivos de memoria institucional en docs/project_notes/. En un proyecto de un solo fundador, estos archivos son el "equipo" que no olvida:

| Archivo | Propósito | Qué registrar en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| product-tracker.md | Backlog + sesión activa | Estado de cada épica y feature. Contexto de la sesión actual (recuperación tras compaction de contexto). |
| decisions.md | ADRs (Architectural Decision Records) | Cada decisión técnica con alternativas descartadas y razonamiento. Ejemplo: "ADR-001: Prisma para CRUD + Kysely para pgvector". |
| bugs.md | Log de bugs + soluciones | Bugs resueltos con su causa raíz y solución. Previene repetir los mismos errores en sesiones futuras. |
| key_facts.md | Config, URLs, puertos, branching | Puertos de desarrollo (API: 3000, Redis: 6379, PG: 5432), variables de entorno, convenciones de naming, estrategia de branches. |

# 2. Setup inicial — Día 0

Este checklist se ejecuta una única vez antes de escribir cualquier línea de código del producto. Cada ítem tiene un criterio de completado claro.

Tiempo estimado: 4-6 horas. Al final del día 0, Claude Code está configurado, el repo está en marcha y el primer ticket está creado.

## 2.1 Repositorio y entorno

| ✓ | Tarea | Criterio de completado |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Crear repositorio GitHub — nombre definitivo pendiente, usar "nutritrack" como placeholder | Repo público en GitHub con LICENSE (MIT o Apache 2.0) |
| [ ] | Configurar branching strategy: main (producción) + develop (integración) + feature/* (trabajo) | Branch develop creada, protección en main configurada |
| [ ] | Inicializar proyecto Node.js + TypeScript con estructura de monorepo (packages/api, packages/bot) | npm init + tsconfig.json + eslint + prettier configurados |
| [ ] | Configurar Docker Compose con PostgreSQL 16 + pgvector extension + Redis | docker compose up levanta BD + Redis sin errores |
| [ ] | Variables de entorno: crear .env.example y documentar en key_facts.md | .env.example completo; .env local funcional |

## 2.2 Instalación de sdd-devflow

| ✓ | Tarea | Criterio de completado |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Ejecutar: npx create-sdd-project --init en la raíz del repo | Wizard completado: Node.js + TypeScript, Backend + Frontend, Claude Code, L2 Autonomy |
| [ ] | Verificar instalación: npx create-sdd-project --doctor | Output: HEALTHY. 8/8 agentes presentes, hooks ejecutables |
| [ ] | Instalar jq (dependencia del quick-scan hook) | which jq retorna path válido |
| [ ] | Personalizar AGENTS.md con contexto del proyecto: stack, convenciones, rutas de specs | AGENTS.md actualizado con sección "Project Context" específica de NutriTrack |
| [ ] | Personalizar ai-specs/specs/backend-standards.mdc con patrones de este proyecto (Prisma/Kysely, Fastify, Zod) | Standards reflejan las decisiones del PRD |

## 2.3 CI/CD y calidad

| ✓ | Tarea | Criterio de completado |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Revisar y personalizar .github/workflows/ci.yml generado por sdd-devflow para PostgreSQL + pgvector | CI pasa en rama main con BD de test y extensión pgvector habilitada |
| [ ] | Configurar Railway o Render: entorno staging (develop branch) + producción (main branch) | Deploy automático en staging funciona tras push a develop |
| [ ] | Configurar Sentry para error tracking desde el primer día (plan gratuito suficiente) | Primer error de test capturado en Sentry dashboard |
| [ ] | Configurar uptime monitoring básico (Better Uptime o UptimeRobot gratuito) | Alerta configurada para el endpoint de health check de la API |

## 2.4 Memoria institucional — inicialización

| ✓ | Tarea | Criterio de completado |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Ejecutar en Claude Code: "set up project memory" (project-memory skill) | 4 archivos creados en docs/project_notes/ con contexto inicial del proyecto |
| [ ] | Poblar key_facts.md: puertos, convenciones, branching, URLs de staging/prod, API keys de entorno | key_facts.md completo y revisado |
| [ ] | Registrar ADR-000 en decisions.md: "Stack inicial y razonamiento" (documentar las decisiones del PRD) | ADR-000 creado con alternativas evaluadas y decisión justificada |
| [ ] | Poblar product-tracker.md con las 4 épicas de Fase 1 y sus features de primer nivel | Backlog inicial visible en product-tracker.md |

# 3. Estructura de especificaciones

Las specs son el contrato entre planificación e implementación. En SDD, ningún código existe sin spec aprobada. Esta sección define la jerarquía de specs para este proyecto.

## 3.1 Jerarquía de documentos

Regla: los documentos de mayor nivel son prerrequisito para los de menor nivel. No se crea una spec de feature sin que su épica esté aprobada.

| Nivel | Ubicación | Contenido |
| --- | --- | --- |
| PRD (ya existe) | nutritrack-prd.md | Visión, usuarios, casos de uso, fases, criterios de éxito. Este documento es la fuente de verdad del producto. |
| Schema BD (ya existe) | nutritrack-db-diagram.md | Modelo de datos completo con diagramas Mermaid. Prerrequisito para cualquier migración. |
| Spec de Épica | docs/specs/epics/EXXX-nombre.md | Alcance de la épica, features incluidas, criterios de completado, dependencias con otras épicas. |
| Spec de Feature | docs/specs/features/FXXX-nombre.md | Criterios de aceptación, contrato de API (endpoints, request/response, errores), impacto en schema, edge cases. |
| Spec de Schema | docs/specs/schema/SXXX-tabla.md | Spec de migración de BD: campos, tipos, constraints, índices, seeds necesarios, rollback plan. |
| Ticket | docs/tickets/TXXX-nombre.md | Generado por sdd-devflow en Step 1. Enlaza feature → branch → PR. Registro de ejecución. |
| ADR | docs/project_notes/decisions.md | Registra cada decisión de arquitectura con contexto, alternativas descartadas y consecuencias. |

## 3.2 Template de Spec de Feature

Cada spec de feature generada por el agente spec-creator debe seguir esta estructura mínima:

# F001 — [Nombre de la feature]



## Contexto

Breve descripción del problema que resuelve esta feature.

## Criterios de aceptación

- [ ] AC-1: [descripción testeable]

- [ ] AC-2: [descripción testeable]

## Contrato de API

Endpoint, método, request schema, response schema, errores.

## Impacto en schema

Tablas afectadas. Referencia a S001-nombre.md si hay migración.

## Edge cases

- Caso límite 1 y comportamiento esperado.

## Fuera de scope

- Qué NO hace esta feature (previene scope creep).

## 3.3 Convenciones de naming

| Prefijo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| EXXX | Épica | E001-infrastructure-setup, E002-estimation-engine, E003-telegram-bot |
| FXXX | Feature | F001-prisma-schema-migration, F002-level1-official-data-lookup |
| SXXX | Schema / Migración | S001-foods-table, S002-dishes-table, S003-pgvector-indexes |
| TXXX | Ticket (auto-generado) | T001-prisma-schema-migration (generado por sdd-devflow en Step 1) |
| ADR-XXX | Decision Record | ADR-000-initial-stack, ADR-001-prisma-vs-kysely |
| BUG-XXX | Bug (auto-generado) | BUG-001-pgvector-cosine-normalization (registrado en bugs.md) |

# 4. Fase 1 — MVP: Bot de Telegram + API + BD

| Duración | Resultado | Stack activo | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 semanas | API funcional + Bot Telegram + BD con datos de 10 cadenas | Fastify + Prisma + Kysely + PG + pgvector + Redis + Telegram | 100 usuarios activos · 10 cadenas cubiertas · <3s respuesta · <0.05€/consulta tokens |

⚠ Principio clave de Fase 1: LA BD ES EL PRODUCTO. Antes de escribir un solo endpoint, el schema completo debe estar migrado, seeded y validado. La API y el bot son consumidores de la BD, no al revés.

## 4.1 Épicas de Fase 1

La Fase 1 se organiza en 4 épicas secuenciales con dependencias claras. Las épicas E001 y E002 son bloqueantes para E003 y E004.

| Épica | Nombre | Qué entrega | Semanas | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E001 | Infrastructure & Schema | BD completa migrada. Docker. CI. sdd-devflow configurado. Prisma schema + seeds. | Sem 1-2 | Setup día 0 completado |
| E002 | Data Ingestion Pipeline | 10 cadenas españolas con datos nutricionales verificados en BD. Scraper + parser + importador. | Sem 2-4 | E001 completa |
| E003 | Estimation Engine | Motor de 3 niveles funcional con tests de precisión. API interna documentada. | Sem 3-5 | E001 completa. E002 parcial (mínimo Nivel 1) |
| E004 | Telegram Bot + Public API | Bot funcional en producción. API pública v0 con rate limiting y caché Redis. | Sem 4-6 | E002 + E003 completas |

## 4.2 Épica E001 — Infrastructure & Schema

### Features de E001

| Feature | Nombre | Criterio de aceptación principal |
| --- | --- | --- |
| F001 | Prisma Schema Migration — Core tables | Tablas data_sources, foods, food_nutrients, standard_portions migradas. Tests de seed pasan. |
| F002 | Prisma Schema Migration — Dishes & Restaurants | Tablas cooking_methods, dish_categories, restaurants, dishes, dish_nutrients, dish_ingredients migradas. |
| F003 | pgvector Extension & Indexes | pgvector habilitado. Índices IVFFlat en foods.embedding y dishes.embedding creados. Query de similitud retorna resultados en <100ms con dataset de test. |
| F004 | Fastify API Scaffold | Fastify arranca en port 3000. Health check endpoint /health responde 200. OpenAPI generado automáticamente. Zod validation configurado. |
| F005 | Redis Connection & Cache Layer | Redis conectado. Cache helper con TTL configurable. Rate limiting middleware funcional con test de 100 req/min. |
| F006 | Seed Script — USDA/FEN Base Foods | Script importa mínimo 500 alimentos base de USDA/FEN con valores nutricionales por 100g. Tests de integridad pasan (sin nulos en columnas required). |

BLOQUEANTE: No avanzar a E002 o E003 sin que F001-F006 estén en producción (rama main, CI verde, deploy staging funcionando).

## 4.3 Épica E002 — Data Ingestion Pipeline

### Features de E002 — Scraping & Import

Las 10 cadenas objetivo de Fase 1 (en orden de prioridad por volumen de búsquedas en España):

| # | Cadena | Fuente de datos | Método de ingesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | McDonald's España | Web mcdonalds.com/es + PDF información nutricional | Scraper Crawlee + Playwright. Datos estructurados disponibles. |
| 2 | Burger King España | Web burgerking.es | Scraper + parser HTML. Verificar formato de la tabla nutricional. |
| 3 | KFC España | Web kfc.es | Scraper. Algunos datos disponibles en JSON-LD. |
| 4 | Telepizza | Web telepizza.es + app | Scraper. Verificar disponibilidad de valores nutricionales. |
| 5 | Domino's España | Web dominos.es | Scraper. Comparar con datos Domino's global para validación. |
| 6 | Subway España | Web subway.com/es-es | Scraper. Calculadora de nutricionales disponible en web. |
| 7 | Five Guys España | Web fiveguys.es | Scraper. Datos nutricionales PDF disponibles. |
| 8 | VIPS / TGI Fridays | Web vips.es | Scraper. Verificar cobertura de carta. |
| 9 | Pans & Company | Web pansandcompany.com | Scraper + verificación manual de valores. |
| 10 | 100 Montaditos | Web 100montaditos.com | Scraper. Carta extensa — priorizar montaditos más populares. |

⚠ RIESGO E002: Los sitios web cambian su estructura. El scraper de cada cadena es una feature independiente (F007-F016). Si una cadena bloquea el scraping, se implementa primero con datos manuales y el scraper se añade como mejora.

| Feature | Nombre | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F007 | Scraper base: Crawlee + Playwright scaffold | Framework de scraping configurado con rate limiting, rotación de user agent, manejo de errores y logging. |
| F008-F017 | Scraper por cadena (10 features) | Cada scraper: extrae datos nutricionales, los normaliza al schema de BD, importa con source_id trazable. Test de integridad: 0 nulos en calorías/proteínas/carbohidratos/grasas. |
| F018 | Data Quality Monitor | Script que verifica: datos duplicados, valores implausibles (>5000 kcal/100g), platos sin nutrients. Dashboard mínimo en consola. |
| F019 | Embedding Generation Pipeline | Script que genera embeddings (OpenAI text-embedding-3-small) para foods y dishes y los almacena en columnas vector. Batch processing para rate limiting. |

## 4.4 Épica E003 — Estimation Engine

El motor de estimación es el activo técnico más importante de Fase 1. Debe implementarse en este orden estricto: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3. Cada nivel tiene sus propios tests de precisión.

| Feature | Nombre | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F020 | Level 1 — Official Data Lookup | Query a BD retorna datos exactos de fuente oficial. confidence_level = HIGH. Tiempo <50ms. Tests: 20 platos de cadenas con datos conocidos retornan valores dentro de ±5% de la web oficial. |
| F021 | Level 2 — Ingredient-Based Estimation | Motor calcula calorías/macros desde lista de ingredientes + gramajes estándar USDA/FEN + factor de cocción. confidence_level = MEDIUM. Tests: 10 platos con ingredientes conocidos dentro de ±20% de valor real. LLM solo para parsing de ingredientes en lenguaje natural. |
| F022 | Level 3 — Similarity Extrapolation (pgvector) | Búsqueda coseno en pgvector devuelve N platos similares dentro de misma categoría. Media ponderada por similitud. confidence_level = LOW. Tests: platos de prueba extrapolados dentro de ±35% con categorías correctas. |
| F023 | Engine Router & Confidence API | Función central que recibe query y aplica Nivel 1 → 2 → 3 en cascade. Retorna {nutrients, confidence_level, estimation_method, sources[]}. Este contrato es la interfaz para el bot y la API pública. |
| F024 | LLM Integration Layer | Wrapper sobre OpenAI/Anthropic para: parsing de queries en lenguaje natural, parsing de ingredientes, generación de respuestas naturales. Cache Redis con TTL 24h por hash de query normalizada. Tests: coste simulado <0.05€/consulta con caché al 70%. |

PRINCIPIO CRÍTICO: el motor (F020-F023) no llama nunca a la LLM para calcular. La LLM solo interpreta texto de entrada (F024) y formatea texto de salida. El cálculo es siempre determinístico y auditable.

## 4.5 Épica E004 — Telegram Bot + Public API

| Feature | Nombre | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F025 | Fastify Routes — Core Endpoints | GET /search?q= · POST /calculate · GET /restaurants/:id/dishes · GET /dishes/:id/nutrients · GET /health. Zod validation en todos. OpenAPI spec generada. Tests de integración pasan. |
| F026 | API Rate Limiting + Auth (API Key) | 100 req/día para tier free, 1000 req/día para tier dev (API key). Redis rate limiter. Headers X-RateLimit-* en respuestas. |
| F027 | Telegram Bot — Command Handler | Bot responde a /start, /help, /buscar [plato], /restaurante [nombre]. Integra con Engine Router (F023). Tests con Telegram Bot API mock. |
| F028 | Telegram Bot — Natural Language Handler | Mensajes de texto libre procesados por LLM layer (F024). Bot interpreta "¿cuántas calorías tiene una hamburguesa de McDonald's?" y retorna respuesta estructurada con nivel de confianza. |
| F029 | Query Log & Analytics | Cada consulta logueada en query_log con timestamp, tipo, confianza y tiempo de respuesta. Script de analytics muestra top 20 consultas más frecuentes (input para mejora de BD). |
| F030 | Monitoring & Alerting | Sentry configurado para errores de motor. Alerta automática si P95 latencia > 3s en últimas 5 min. Dashboard básico en Railway/Render. |

## 4.6 Cronograma detallado — Fase 1

| Semana | Épica | Trabajo concreto |
| --- | --- | --- |
| 1 | E001 | F001 + F002: Schema migration core + dishes. F003: pgvector + índices. F004: Fastify scaffold. CI verde en rama develop. |
| 2 | E001 + E002 | F005: Redis + cache layer. F006: Seed USDA/FEN. F007: Scraper scaffold. Inicio F008 (McDonald's). ADR-001 registrado. |
| 3 | E002 + E003 | F008-F012: Scrapers 5 cadenas. F019: Embeddings pipeline. F020: Level 1 engine (bloqueante para bot). Tests de precisión Nivel 1 passing. |
| 4 | E002 + E003 + E004 | F013-F017: Scrapers 5 cadenas restantes. F021: Level 2 engine. F018: Quality monitor. F025: API routes. Checkpoint de calidad de datos. |
| 5 | E003 + E004 | F022: Level 3 pgvector engine. F023: Engine router. F024: LLM layer + cache. F026: Rate limiting. F027: Bot commands. |
| 6 | E004 + QA | F028: Bot lenguaje natural. F029: Query logging. F030: Monitoring. Pruebas end-to-end completas. Deploy producción. Primeros usuarios externos. |

# 5. Fase 2 — Web: Aplicación + Web Promocional

| Duración | Resultado | Stack añadido | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 3-5 | Web app + mapa + cuentas + foto + portal restaurantes beta | Next.js · Mapbox/Google Maps · NextAuth | 1K usuarios · 50 restaurantes verificados · 10 devs con API key · NPS ≥40 |

## 5.1 Pre-lanzamiento — Web promocional (antes de la app)

La web promocional se lanza 4-6 semanas ANTES de la app. Su función principal: captar lista de espera y construir audiencia antes del lanzamiento.

| Feature | Nombre | Contenido / Criterio |
| --- | --- | --- |
| F031 | Landing page de presentación | Propuesta de valor clara. Demo animada o screenshots. CTA principal: suscripción a newsletter. SEO básico con meta tags. |
| F032 | Newsletter / Lista de espera | Formulario de email conectado a Mailchimp/Brevo/Resend. Email de confirmación automático. Objetivo: 500 suscriptores antes del lanzamiento de la app. |
| F033 | Páginas legales obligatorias | Política de privacidad (RGPD compliant) · Términos y condiciones · Política de cookies. Banner de consentimiento de cookies (Cookiebot o equivalente). |
| F034 | Página de contacto | Formulario de contacto. Direcciones de email por tipo (soporte, prensa, restaurantes). Tiempo de respuesta prometido. |
| F035 | Página para restaurantes | Propuesta de valor B2B. Formulario de interés para restaurantes. CTA: "Únete como restaurante verificado". Objetivo: 20 restaurantes en lista de espera B2B antes del lanzamiento. |
| F036 | Blog / Changelog público | Canal de comunicación de novedades. Al menos 3 posts pre-lanzamiento (qué es el producto, cómo funciona el motor de estimación, por qué open source). |

## 5.2 Épicas de la aplicación web

| Épica | Nombre | Qué entrega | Mes | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E005 | Next.js App Shell | Scaffold Next.js. Búsqueda de platos. Ficha de plato con macros y nivel de confianza visible. | Mes 3 | E001-E004 completas |
| E006 | Map & Discovery | Mapa de restaurantes con Mapbox. Filtros por restricción dietética. Geolocalización del usuario. | Mes 4 | E005 |
| E007 | User Accounts | Registro + login (NextAuth). Historial de consultas. Preferencias y restricciones dietéticas. | Mes 4 | E005 |
| E008 | Photo Recognition (básico) | Upload de foto. Vision API para identificar plato. Respuesta con datos nutricionales estimados y confidence LOW. | Mes 4-5 | E005 + E003 |
| E009 | Restaurant Portal (beta) | Login para restaurantes. CRUD de carta. Validación de datos. Panel de estado de verificación. | Mes 5 | E005 + E007 |
| E010 | Public API v1 | Documentación pública (Swagger UI). API keys con dashboard. Rate limiting por tier. Changelog. | Mes 5 | E004 + E005 |

## 5.3 Decisiones técnicas de Fase 2

| Decisión | Propuesta inicial | Validar antes de implementar |
| --- | --- | --- |
| Proveedor de mapas | Mapbox GL JS | Comparar coste Mapbox vs Google Maps API al volumen esperado (1K usuarios). Decidir en inicio de E006. |
| Auth provider | NextAuth.js (self-hosted) | Si se anticipa OAuth con Google/GitHub, evaluar Auth.js v5 o Clerk. Decidir antes de E007. |
| Vision API (foto) | OpenAI GPT-4o Vision | Evaluar coste por imagen. Alternativa: Google Vision API. Decidir antes de E008. |
| Web promo CMS | MDX en Next.js (blog) | Si el blog necesita gestión por non-devs, evaluar Contentlayer o Sanity. Decidir antes de F036. |

# 6. Fase 3 — App Móvil y Escala

| Duración | Resultado | Stack añadido | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 6-9 | App iOS + Android + tracking diario + 200 restaurantes | React Native · Expo · HealthKit / Google Fit | 10K MAU · 200 restaurantes · rating ≥4.2 · 1 cadena B2B de pago |

## 6.1 Épicas de Fase 3

| Épica | Nombre | Qué entrega |
| --- | --- | --- |
| E011 | React Native App Shell | App iOS + Android con navegación. Toda la funcionalidad del bot y la web en app nativa. Push notifications. |
| E012 | Camera & Advanced Photo | Cámara nativa en tiempo real para identificación de platos. Mejora sobre el modelo de Fase 2 con más datos de entrenamiento. |
| E013 | Daily Intake Tracking | Registro diario de ingesta. Totales acumulados por macro. Historial semanal/mensual. Integración básica con HealthKit (iOS) y Google Fit (Android). |
| E014 | Restaurant Partner Program | Portal B2B completo con dashboard de analytics para restaurantes. Widget embebible para webs de restaurantes. Sello "NutriTrack Verified". Primera cadena de pago. |
| E015 | Infrastructure Scale | Migración a infraestructura más robusta si Railway/Render no aguanta. Evaluación de migración a AWS/GCP si los números lo justifican. CDN para la web. |

## 6.2 Prerequisitos para iniciar Fase 3

Fase 3 NO comienza sin que estos criterios estén cumplidos:

- Fase 2 completada con criterios de éxito cumplidos (1K usuarios, 50 restaurantes, NPS ≥40)

- Branding definitivo aprobado e implementado en la web

- Modelo de negocio definido y al menos un tier de pago activo (aunque sea con pocos clientes)

- Plan de marketing documentado con presupuesto para campaña de lanzamiento de la app

- Al menos 1 restaurante o cadena comprometida con el programa B2B de Fase 3

## 6.3 La decisión de infra en Fase 3

Railway/Render son suficientes para Fase 1 y Fase 2. Para Fase 3 (10K MAU) evaluar si es necesario migrar. No migrar antes de necesitarlo.

| Señal | Acción | Timing |
| --- | --- | --- |
| P95 latencia > 2s de forma sostenida | Evaluar upgrade de plan Railway/Render o migración a VPS dedicado | Cuando se detecte, no antes |
| Coste infra > 20% de ingresos | Evaluar opciones más económicas (Hetzner, Railway Pro) | Revisión mensual de unit economics |
| pgvector con > 500K platos en índice | Evaluar migración de IVFFlat a HNSW o particionado por categoría | Cuando se cruce el umbral |
| > 50K MAU | Evaluar migración seria a AWS RDS + EC2/ECS | Como ejercicio de planificación al llegar a 10K MAU |

# 7. Pendientes estratégicos

Estas decisiones están ABIERTAS. Algunas bloquean partes del desarrollo; otras son independientes del timeline técnico. Cada una tiene una fecha límite máxima antes de que se convierta en bloqueante.

| Decisión | Bloqueante para | Opciones o criterios de decisión | Fecha límite máxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre definitivo del producto | Dominio, deploy, branding, documentación pública | Criterios: disponibilidad de dominio .com/.es, no conflicto de marca registrada, pronunciable en español. Proceso: brainstorm → shortlist → búsqueda de marcas → decisión. | Antes de iniciar Fase 2 (mes 3). No bloquea Fase 1. |
| Branding (identidad visual) | Web promocional, app, materiales de marketing | Requiere nombre definitivo. Opciones: diseñador freelance (Behance/Upwork), herramientas AI (Looka, Brandmark), hacer en Figma propio. | Mes 2-3. No bloquea Fase 1. |
| Modelo de negocio definitivo | Implementación de pagos, pricing de API, portal B2B | Validar con primeros usuarios si el freemium funciona. Considerar: ¿B2B primero o B2C primero? ¿Open Core o SaaS hosted? Referencia: hablar con 5-10 restaurantes antes de decidir B2B pricing. | Antes de Fase 2 completa (mes 5). No bloquea Fase 1 ni Fase 2 inicial. |
| Plan de marketing | Campaña de lanzamiento web, crecimiento de usuarios | Requiere branding y modelo de negocio. Incluye: canales de adquisición, presupuesto, estrategia SEO, presencia en comunidades (Reddit nutrición, Forocoches dieta, grupos Telegram fitness España). | Mes 4 (4-6 semanas antes del lanzamiento de la app web). |
| Licencia open source | Publicación del repo público, contribuidores | MIT (más permisiva, facilita adopción) vs Apache 2.0 (protección de patentes) vs AGPL (obliga a open source los forks hosted). Para modelo Open Core: AGPL para el core + licencia comercial para features premium. | Antes de hacer el repo público (fin de Fase 1 o inicio de Fase 2). |

# 8. Gestión de riesgos

Los riesgos de mayor impacto para este proyecto están en tres categorías: calidad de datos, viabilidad técnica del motor, y velocidad de crecimiento. Este mapa se revisa al inicio de cada fase.

## 8.1 Riesgos críticos (Alta probabilidad × Alto impacto)

| Riesgo | Prob | Imp | Mitigación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Los scrapers de cadenas fallan o son bloqueados por anti-bot | ALTA | ALTO | Plan B para cada cadena: entrada manual de datos desde PDF de carta + valores nutricionales. El scraper es una mejora, no el único método. Comenzar con cadenas que tienen datos en PDF descargable (McDonald's, Subway, Five Guys). |
| Motor de estimación Nivel 2 produce errores > ±30% de forma sistemática | MEDIA | ALTO | El nivel de confianza MEDIUM siempre visible. Ground truth: 30 platos con valores reales como benchmark de regresión en CI. Si precisión < umbral → confidence level baja a LOW automáticamente. Nunca presentar estimación mala como buena. |
| Coste de tokens LLM escala con el volumen y supera presupuesto | MEDIA | ALTO | Cache Redis con TTL 24h desde el primer día (F024). Monitorizar coste/consulta semanalmente. Si supera 0.05€/consulta → revisar qué llamadas no están cacheadas. Cap de gasto mensual en OpenAI/Anthropic configurado desde el día 1. |

## 8.2 Riesgos importantes (Probabilidad media)

| Riesgo | Prob | Imp | Mitigación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema de BD requiere cambio estructural costoso en Fase 2+ | BAJA | ALTO | El schema de E001 se revisa con el database-architect agent antes de hacer merge. ADR-001 documenta las decisiones de diseño. Campos JSONB (extra) para flexibilidad sin migrations. Principio: ningún modelo de datos se migra sin spec S001-SXXX aprobada. |
| Competidor (MyFitnessPal, Fitia) pivota hacia restaurantes España | MEDIA | ALTO | Velocidad de construcción de la BD como ventaja defensiva: cada mes de datos es un moat. Open source como foso: si el código es público, la comunidad construye sobre él. Foco en calidad de datos (verificados) vs cantidad (no verificados de apps grandes). |
| Los restaurantes no quieren gestionar sus propios datos | BAJA | MEDIO | Empezar con cadenas que ya publican sus datos (McDonald's, etc.) — ellas no necesitan gestión. El portal B2B es para Fase 2. En Fase 1, todos los datos son scraping + manual. La propuesta de valor B2B se valida con entrevistas antes de construir el portal. |
| Deuda técnica acumulada bloquea velocidad en Fase 2 | MEDIA | MEDIO | SDD y TDD son la mitigación principal. El quick-scan hook detecta code smells antes de cada commit. Regla: si el PR tiene > 500 líneas de cambio, dividirlo. El code-review-specialist agent revisa antes de cada merge. |

# 9. Criterios de éxito y KPIs

Los criterios de éxito son la definición operacional de "el proyecto avanza bien". Se miden al final de cada fase y sirven de go/no-go para avanzar a la siguiente.

## 9.1 Fase 1 — Bot MVP (semana 6)

| KPI | Target | Fuente de medición | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios activos en Telegram (≥1 consulta en 7 días) | ≥ 100 | query_log (F029) | Captación orgánica: comunidades fitness, Twitter/X, grupos Telegram |
| Cadenas con datos nutricionales verificados | ≥ 10 | BD: count(restaurant_chains) | Las 10 cadenas del plan E002 |
| Latencia P95 de respuesta del bot | < 3 segundos | query_log.response_ms | Incluye llamada LLM + BD + caché |
| Coste promedio de tokens LLM por consulta | < 0.05€ | Facturación OpenAI/Anthropic / nº consultas | Caché Redis reduciendo llamadas al 70%+ |
| Errores críticos (confidence HIGH con valor incorrecto) | 0 en consultas monitorizadas | Sentry + revisión manual semanal | Revisión manual de 50 consultas/semana |
| Test coverage del motor de estimación | ≥ 80% | Jest coverage report | Especialmente Nivel 1 y Nivel 2 |

## 9.2 Fase 2 — Web (mes 5)

| KPI | Target | Fuente de medición | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Suscriptores newsletter pre-lanzamiento | ≥ 500 | Mailchimp/Brevo dashboard | Antes de lanzar la app |
| Usuarios registrados en la app web | ≥ 1.000 | BD: count(users) |  |
| Restaurantes con datos verificados (no solo cadenas) | ≥ 50 | BD: count(restaurants WHERE verified=true) | Al menos 5 no pertenecientes a cadenas nacionales |
| Desarrolladores con API key activa (≥1 llamada en 30 días) | ≥ 10 | query_log.source=api |  |
| Posición Google "valores nutricionales + [cadena española]" | Top 3 en ≥ 5 cadenas | Google Search Console | Cadenas: McDonald's ES, BK ES, KFC ES, Subway ES, Telepizza |
| Net Promoter Score (encuesta in-app) | ≥ 40 | Encuesta con Typeform/Tally | Muestra: ≥ 50 respuestas |

## 9.3 Fase 3 — Móvil (mes 9)

| KPI | Target | Fuente de medición | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Monthly Active Users (MAU) | ≥ 10.000 | Analytics (Mixpanel/Amplitude o simple) | Combinado web + app + bot |
| Restaurantes con datos verificados | ≥ 200 | BD |  |
| App store rating (iOS + Android) | ≥ 4.2 ★ | App Store Connect / Google Play Console | Con ≥ 50 valoraciones |
| Retención a 30 días (usuarios que vuelven) | ≥ 25% | Analytics: cohort analysis | Indicador de product-market fit |
| Cadenas / restaurantes con programa B2B de pago | ≥ 1 | CRM / facturación | Validación del modelo B2B |
| Desarrolladores con API key activa | ≥ 50 | query_log.source=api |  |

## 9.4 Indicadores de salud del desarrollo (seguimiento semanal)

Más allá de los KPIs de producto, estos indicadores miden la salud del proceso de desarrollo:

- Velocidad de features: ¿cuántas features pasan de spec aprobada a merge en la semana? Target: ≥2/semana en Fase 1

- Tasa de bugs post-merge: bugs encontrados después del merge (deberían ser 0 si el qa-engineer hace su trabajo)

- Tiempo medio de ciclo: desde /start-task hasta merge. Si supera 3 días en features simples, revisar el tamaño de las tasks

- ADRs registrados: cada decisión de arquitectura importante debe tener su ADR. Si hay code reviews donde se discute arquitectura sin ADR → señal de que falta documentar

- Coste de tokens vs proyección: revisar semanalmente si el caché está funcionando según lo esperado

## 9.5 El momento de la adquisición — indicadores objetivo

La estrategia de largo plazo incluye la posibilidad de adquisición por empresa grande (comparable a cómo Nutritionix fue adquirida). Estos son los indicadores que hacen el proyecto atractivo:

| Indicador | Por qué es relevante para una adquisición |
| --- | --- |
| BD con > 500 cadenas / 50K platos verificados | El dato es el activo. Una BD verificada a esa escala no se replica en 2 años. Es el moat real. |
| Contratos B2B con cadenas nacionales reconocidas | Valida el modelo de negocio y proporciona ingresos recurrentes que justifican una valoración. |
| MAU > 100K con retención > 30% | Audiencia fidelizada en nutrición es valiosa para apps de salud, seguros, hospitales, distribuidores alimentarios. |
| API activa en > 200 aplicaciones de terceros | Infraestructura de datos que otros ya dependen de ella. Desincentiva la replicación. |
| Presencia en > 3 países hispanohablantes | Cobertura geográfica con datos verificados amplía el mercado potencial para el comprador. |

Este plan es un documento vivo. Se revisa al inicio de cada fase y se actualiza cuando cambian las condiciones del mercado, las decisiones técnicas o los criterios de éxito. La memoria institucional del proyecto vive en docs/project_notes/. Este documento vive junto al PRD y el schema de BD como la triada de referencia del proyecto.

Versión 1.0  ·  Marzo 2026  ·  NutriTrack (nombre provisional)  ·  Spec-Driven Development + SDD DevFlow